# UAT 用户验收测试清单 V1.1

车队经营管理系统

适用范围：管理员、自有司机、外协司机、财务、高管和审批角色

# 1 文档目的和验收状态规范

本文档用于组织测试环境和生产上线前的人工 UAT。V1.1 保留 V1.0 的业务验收主体，并基于 P1-9、P1-10、P1-11、P1-12 的最新实现增加真实底层能力专项验收。自动化测试通过只能作为准入条件，不能直接填写为人工 UAT 通过。

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| PASS | 人工按步骤执行并符合预期。 |
| FAIL | 人工执行后结果与预期不一致。 |
| BLOCKED | 测试环境、账号、真实云服务、真实数据库、设备或数据条件缺失，暂不能执行。 |
| N/A | 经业务负责人确认本轮验收不适用。 |

# 2 V1.0 主体业务验收

本节延续 V1.0 的角色、模块、权限、异常和端到端业务验收范围，不因新增专项验收而删除原业务验收内容。

| 编号 | 验收项 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 管理员登录和系统管理 | 可维护用户、单一角色、权限、密码重置和操作日志。 |  |
| B-02 | 自有司机登录和首页 | 可查看本人线路、当前绑定车辆、个人信息、工资单和换胎入口。 |  |
| B-03 | 外协司机登录和首页 | 只能看到核心运输能力，不能进入工资、换胎、费用或审批能力。 |  |
| B-04 | 财务角色 | 可按权限处理费用申请、费用管理、归属确认、冲销和报表。 |  |
| B-05 | 高管和审批角色 | 可查看待我审批、审批详情、审批历史，并执行通过和打回。 |  |
| B-06 | 基础资料 | 车辆、车挂、司机、客户、产品、绑定和解绑历史可正常维护。 |  |
| B-07 | 线路管理 | 线路创建、编辑、发布、取消、删除、作废、重新启用和详情查看符合状态机。 |  |
| B-08 | 发车和卸货 | 司机只能操作本人线路，发车冻结司机、车辆、车挂快照，卸货完成线路。 |  |
| B-09 | 重量达标 | 毛重和皮重同页提交，毛重大于皮重，实际载重后端计算，不达标不阻断卸货。 |  |
| B-10 | 财务重量纠错 | 授权人员生成新重量版本，原因必填，原始司机重量不被覆盖。 |  |
| B-11 | 统一导入 | 导入必须 preview、校验、确认、commit 再校验、逐行结果和历史留存。 |  |
| B-12 | 费用管理 | 所有费用绑定车辆，线路费用和日常费用归属清晰，日常费用不进线路利润。 |  |
| B-13 | 能源归属 | 电费和气费可按运输时间匹配线路，线路作废后进入待确认归属。 |  |
| B-14 | 费用冲销 | 审批费用不可普通编辑删除，错误通过冲销保持原审批链可追溯。 |  |
| B-15 | 审批流程 | 支持流程版本、维护锁、打回申请人、打回指定节点和历史查询。 |  |
| B-16 | 轮胎管理 | 库存、占用、申领、OCR、换胎审批和 tire_claim 记录符合规则。 |  |
| B-17 | 司机工资 | 人工录入和导入形成工资来源历史，线路最终工资参与利润。 |  |
| B-18 | 报表 | 利润、车辆支出、司机支出、能源、出勤和首页看板按业务日期汇总。 |  |
| B-19 | 月度结算 | V1、V2、V3 快照不可变，新版本产生可解释差异。 |  |
| B-20 | 权限和越权 | 后端权限和业务归属强校验，不能靠前端隐藏作为安全边界。 |  |
| B-21 | 异常和并发 | 关键状态、审批、导入、冲销、结算、绑定等重复或并发请求不产生重复副作用。 |  |

# 3 真实腾讯云 OCR UAT

当前代码已接入腾讯云官方 Java SDK，通过 OcrProvider、TencentCloudOcrProvider、GeneralAccurateOCR 和 TireNumberCandidateExtractor 完成真实轮胎 OCR。测试环境必须配置 FLEET_OCR_PROVIDER=TENCENT、TENCENT_CLOUD_SECRET_ID、TENCENT_CLOUD_SECRET_KEY；TENCENT_OCR_REGION 按实际账号或 SDK 要求配置。没有真实凭据或没有真正调用腾讯 OCR 时，本组测试只能标记 BLOCKED。

| 编号 | 验收项 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR-01 | 真实手机拍摄轮胎标签 | 照片来自真实手机相机或相册，不使用模拟识别结果。 |  |
| OCR-02 | 上传原图到附件中心 | 附件 purpose 为 TIRE_OCR，文件本体真实保存。 |  |
| OCR-03 | 后端读取图片 bytes | 后端从 StorageService 读取附件真实 bytes。 |  |
| OCR-04 | 调用腾讯云 GeneralAccurateOCR | 后端调用腾讯云 OCR，记录 RequestId 和原始 JSON。 |  |
| OCR-05 | 典型胎号识别 | 类似 H621769799 的字母数字胎号可进入候选。 |  |
| OCR-06 | 不同手机和光照 | 至少覆盖不同拍摄设备、光照和黄色标签实际照片。 |  |
| OCR-07 | OCR 单候选 | 页面展示单一候选，司机可确认。 |  |
| OCR-08 | OCR 多候选 | 页面展示多个候选，司机可选择。 |  |
| OCR-09 | OCR 识别错误 | 司机可人工修改胎号后确认。 |  |
| OCR-10 | OCR 无候选 | 司机可人工输入胎号继续流程。 |  |
| OCR-11 | OCR 超时或异常 | 不阻断换胎申请，允许人工确认并留痕失败信息。 |  |
| OCR-12 | 确认后库存校验 | 最终确认胎号继续检查库存、占用和申领状态。 |  |
| OCR-13 | 重复申请限制 | 已占用或已申领轮胎不得再次提交。 |  |
| OCR-14 | 审批通过申领 | 换胎审批通过后状态进入 CLAIMED 并形成 tire_claim。 |  |
| OCR-15 | 证据追溯 | 原图、腾讯原始结果、候选结果和最终确认胎号均可查询。 |  |

# 4 真实 Excel XLS CSV 导入 UAT

当前导入中心使用后端真实文件 Parser：.xlsx 和 .xls 通过 Apache POI，.csv 通过 Apache Commons CSV。生产 UAT 不允许通过手工构造 JSON 行数据替代文件导入，也不允许回退到 rowsJson 人工链路。

| 编号 | 验收项 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | 上传真实 .xlsx | 后端读取附件文件并解析出 preview。 |  |
| IMP-02 | 上传真实 .xls | 后端读取附件文件并解析出 preview。 |  |
| IMP-03 | 上传真实 .csv | 后端读取附件文件并解析出 preview。 |  |
| IMP-04 | 线路导入 | 有效行真实写入 route_task，状态按发布条件判定。 |  |
| IMP-05 | 轮胎导入 | 真实写入 tire，并区分库存和历史已使用数据。 |  |
| IMP-06 | 费用导入 | 真实写入 expense_entry 和对应明细。 |  |
| IMP-07 | 工资导入 | 真实写入工资记录并联动 route_task.driver_salary。 |  |
| IMP-08 | Preview 来源 | Preview 每行来自上传文件真实解析结果。 |  |
| IMP-09 | Excel 日期 | 日期和日期时间解析正确。 |  |
| IMP-10 | Decimal 精度 | 金额、重量、度数等精度正确。 |  |
| IMP-11 | 空值 | 空单元格按字段必填规则校验。 |  |
| IMP-12 | 缺少必填列 | Preview 明确返回缺列错误。 |  |
| IMP-13 | 重复数据 | 重复业务数据稳定返回已存在或失败，不生成重复记录。 |  |
| IMP-14 | 部分成功 | 单行失败不回滚整批，结果逐行保存。 |  |
| IMP-15 | Commit 重新校验 | Preview 后修改司机车辆关系，commit 按最新状态重新判定。 |  |
| IMP-16 | 重复 Commit | 重复提交同一导入任务不产生重复业务数据。 |  |
| IMP-17 | 导入历史 | 可查看原文件、逐行结果、业务 ID 和错误信息。 |  |
| IMP-18 | 失败结果下载 | 失败结果可真实下载 CSV 文件。 |  |

# 5 审批图片证据链 UAT

申请附件链路为：选择图片，上传 APPROVAL_UPLOAD，获得 attachmentIds，创建审批，固化到 submission snapshot。审批动作附件链路为：审批人补图，提交 attachmentIds，审批动作成功后绑定 approval_action.id。

| 编号 | 验收项 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIC-01 | 申请图片前置上传 | 费用审批申请创建前已上传图片并获得 attachmentIds。 |  |
| PIC-02 | 图片进入 submission version | 创建后图片绑定当前 submission version。 |  |
| PIC-03 | 审批详情查看申请图片 | 审批详情能查看申请人提交的原始单据。 |  |
| PIC-04 | 打回后重提新图片 | 打回申请人后重新提交可使用新的附件集合。 |  |
| PIC-05 | 新旧版本图片保留 | 新旧 submission version 的图片分别可查。 |  |
| PIC-06 | 旧图不被覆盖 | 旧版本图片不被新版本覆盖或删除。 |  |
| PIC-07 | 通过时补图 | 审批通过动作可携带补充图片。 |  |
| PIC-08 | 打回申请人补图 | 打回申请人动作可携带补充图片。 |  |
| PIC-09 | 打回指定节点补图 | 打回指定节点动作可携带补充图片。 |  |
| PIC-10 | 绑定 approval_action.id | 动作图片 ownerId 为具体 approval_action.id。 |  |
| PIC-11 | 节点历史显示动作图片 | 审批历史按节点展示对应动作图片。 |  |
| PIC-12 | 申请图和动作图区分 | 页面能明确区分原始单据和审批补图。 |  |
| PIC-13 | 历史图片不可普通删除 | 进入审批历史后的图片不能通过普通附件删除接口删除。 |  |

# 6 真实 MySQL 环境 UAT

当前 H2 自动化测试已通过，真实 MySQL smoke test 已建立但当前开发环境未配置 TEST_MYSQL_JDBC_URL、TEST_MYSQL_USER、TEST_MYSQL_PASSWORD，因此未实际执行。本章节在真实 MySQL 测试环境完成前不得标记 PASS。

| 编号 | 验收项 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| MYSQL-01 | baseline 初始化 | Flyway 或 database baseline 在真实 MySQL 执行成功。 |  |
| MYSQL-02 | 后端启动 | 后端连接真实 MySQL 后启动成功。 |  |
| MYSQL-03 | dashboard | 首页看板查询正常。 |  |
| MYSQL-04 | profit report | 利润报表查询正常。 |  |
| MYSQL-05 | monthSummary | 本月汇总查询正常。 |  |
| MYSQL-06 | monthlyTrend | 月度趋势查询正常，DATE_FORMAT 日期 SQL 可执行。 |  |
| MYSQL-07 | vehicle expense | 车辆支出报表查询正常。 |  |
| MYSQL-08 | driver expense | 司机支出报表查询正常。 |  |
| MYSQL-09 | energy report | 电费和气费报表查询正常。 |  |
| MYSQL-10 | attendance | 出勤报表查询正常。 |  |
| MYSQL-11 | settlement generate | 月结版本生成正常。 |  |
| MYSQL-12 | settlement details | 月结版本详情可查询。 |  |
| MYSQL-13 | settlement diff | V1/V2 差异可查询。 |  |
| MYSQL-14 | Excel 导入 | 真实 MySQL 下导入 preview 和 commit 正常。 |  |
| MYSQL-15 | 审批业务生效 | 最终审批在真实 MySQL 下能生成费用或 tire_claim。 |  |
| MYSQL-16 | 重量纠错实时利润 | 纠错后实时利润在真实 MySQL 下正确变化。 |  |

# 7 小程序真机 UAT

小程序 UAT 不能只使用 JS 静态测试。至少使用 Android 真机验证核心流程，条件允许时增加 iPhone。

| 角色 | 验收项 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自有司机 | 登录、/me、我的线路、发车、毛重皮重、不达标卸货、工资单、换胎、腾讯 OCR | 核心运输和自有司机扩展能力正常，敏感经营字段不展示。 |  |
| 外协司机 | 核心运输正常，工资、换胎、费用、审批不可访问 | 外协司机强限制生效，即使直接访问也被拒绝。 |  |
| 财务 | 费用申请、申请图片、我的申请 scope=MINE、审批历史 scope=DONE | 按权限动态显示入口，请求使用服务端 scope。 |  |
| 审批角色 | 待我审批 scope=TODO、审批详情、通过、打回申请人、打回指定节点、审批节点补图 | 审批动作真实调用后端，图片进入审批历史。 |  |

# 8 最终端到端场景

| 编号 | 场景 | 验收目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-A | 创建线路 → 发布 → 司机发车 → 毛重/皮重 → 卸货 → 收入 → 利润 | 验证运输主链路、重量、收入和实时利润。 |  |
| E2E-B | 费用申请 + 图片 → 多节点审批 → 正式费用 → 线路利润 | 验证审批图片证据链、审批业务生效和线路利润。 |  |
| E2E-C | 线路作废 → 能源费用 PENDING_ATTRIBUTION → 财务重新归属 | 验证能源费用归属闭环和利润口径。 |  |
| E2E-D | 真实轮胎照片 → 腾讯 OCR → 胎号确认 → 换胎审批 → CLAIMED/tire_claim | 验证真实 OCR 到换胎申领闭环。 |  |
| E2E-E | 真实 Excel → Preview → Commit → 业务表 | 验证真实文件导入到业务落库闭环。 |  |
| E2E-F | 生成月结 V1 → 历史重量/费用/工资变化 → V2 → 差异解释 | 验证快照不可变和差异可解释。 |  |

# 9 UAT 退出标准

| 退出条件 | 要求 |
| --- | --- |
| P0 未关闭 | 0 |
| P1 未关闭 | 0 |
| 核心端到端场景 | 全部 PASS |
| 真实 MySQL 验证 | PASS |
| 腾讯云真实 OCR | PASS |
| 微信开发者工具 | PASS |
| 真实手机核心流程 | 至少一台 PASS |
| 越权问题 | 不存在 |
| 利润和结算口径错误 | 不存在 |
| 阻塞生产上线的 FAIL 或 BLOCKED | 不存在 |

# 10 签字确认

| 角色 | 签字 | 日期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 业务负责人 |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| UAT 最终结论 |  |  |  |